ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Журавского сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

от 03  апреля  2018 г.                 № 22

Об утверждении мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению    санитарного     состояния     населенных     пунктов  Журавского сельского поселения      Еланского муниципального района Волгоградской области на 2018 год

В целях повышения уровня благоустройства территории Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и формирования экологической культуры граждан, руководствуясь Уставом Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить мероприятия по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области на 2018 год (Приложение 1).

- Рекомендовать председателям Светов ТОС, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, а также гражданам, имеющим жилье, принять участие в реализации «Мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области на 2018 г.

- Образовать рабочую группу по проверке санитарного состояния и благоустройства на 2018 год и утвердить её состав согласно Приложению 2.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Журавского сельского поселения    Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области.

Глава Журавского

сельского поселения                                      А.С. Гугучкин

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Благоустройство территорий |  |  |
| 1.1. | Организация проведения месячника по благоустройству | с 15 апреля по 15 мая 2018 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.2. | Обеспечение проведения заседаний комиссии по благоустройству для подведения итогов проведенных работ по благоустройству и санитарному содержанию территории | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 1.3. | Проведение уборки территорий поселения, улиц, дворов, парка и других объектов внешнего благоустройства от наносного грунта, веток, листвы, мусора | с апреля по май 2018 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.4. | Проведение покраски и побелки малых архитектурных форм, фасадов зданий, ограждений и заборов, а также проведение работ по восстановлению нарушенного благоустройства дорог | с мая по сентябрь 2018 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.5. | Организация с привлечением населения и неработающих граждан по направлению органов службы занятости в рамках реализации программ "Организация общественных работ", "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" работ по благоустройству санитарному содержанию территорий. | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 1.6. | Оказание помощи инвалидам, одиноко проживающим гражданам на территории поселения в части уборки придомовых территорий | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 1.7. | Проведение посадки деревьев, кустарников, цветов в местах общего пользования | апрель-май 2018 г. | Администрация сельского поселения |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  главы

Журавского сельского поселения

от 03 апреля 2018 г. № 22

(Приложение 1)

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области на 2018 г.

| 1.8. | Обеспечение участия учащихся МБОУ «Журавская СШ» в общественно значимых работах на территории поселений | Весь период | Администрация сельского поселения МБОУ «Журавская СШ» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Обустройство памятника, (проведение уборки, покраски, озеленений, организация цветников) | с апреля по сентябрь 2017 г. | Администрация сельского поселения МБОУ «Журавская СШ» |
| 1.10. | Привлечение ТОСов к участию в мероприятиях по благоустройству в части озеленения и наведения должного санитарного порядка придомовых территорий | Весь период | Администрация сельского поселения, ТОСы |
| 1.11. | Проведение конкурсов "Лучший дом", "Лучшая улица", "Лучший двор", "Образцовое подворье" | с сентября по октябрь 2017 г. | Администрация сельского поселения |
|  | 2. Обращение с твердыми бытовыми отходами (ТБО) |  |  |
| 2.1. | Организация сбора, вывоза ТБО от населения, проживающего в частных домовладениях в поселении и их временного складирования: | Весь период | Администрация сельского поселения |
|  | разработка и утверждение в каждом поселении норм накопления ТБО и тарифов по сбору, вывозу, складированию ТБО |  |  |
|  | составление графика вывоза ТБО |  |  |
|  | приобретение контейнеров для ТБО |  |  |
|  | обустройство площадкок под контейнеры |  |  |
|  | приведение в соответствие с санитарными и экологическими нормами участки, отведенные под временное складирование ТБО (щебенение дороги к участку, обвалование, ограждение, устройство наблюдательных скважин) |  |  |
| 2.2. | Организация работы по привлечению к участию сбора и вывоза твердых бытовых отходов от населения ТОСов, индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств и т.д. | постоянно | Администрация сельского поселения |
|  | 3. Информационно-пропагандистское обеспечение |  |  |
| 3.1. | Оповещение через средства массовой информации (газеты, листовки, радио, телевидение) об опыте организации работ по благоустройству, формированию личной ответственности собственников, арендаторов за санитарным содержанием территорий, фактах наказания нарушителей правил благоустройства в населенных пунктах и поощрения отличившихся | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 3.2. | Информирование населения через средства массовой информации об итогах конкурсов "Лучший дом", "Лучшая улица", "Лучший двор", "Образцовое подворье" | с сентября по ноябрь 2018 г. | Администрация сельского поселения |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  главы Журавского

сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

от  03 апреля 2018 г. № 22  (Приложение 2)

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по проверке санитарного состояния и благоустройства на 2018 год

Гугучкин Александр

Сергеевич-                                     глава Журавского сельского поселения

Федотова Елена

Владимировна                         ведущий специалист администрации сельского поселения

Говорков Григорий

Иванович-                                 ответственный за электрохозяйство

Жеребцова  Татьяна

Валентиновна-                         специалист 2 категории администрации сельского поселения

Балавас Елена

Вячеславовна -                      директор МБОУ «Журавская СШ»    (по согласованию)