ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Журавского сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

от 05  апреля  2019 г.                 № 29

Об утверждении мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению    санитарного     состояния     населенных     пунктов  Журавского сельского поселения      Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 год

В целях повышения уровня благоустройства территории Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и формирования экологической культуры граждан, руководствуясь Уставом Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить мероприятия по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 год (Приложение 1).

- Рекомендовать председателю Света ТОС, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, а также гражданам, имеющим жилье, принять участие в реализации «Мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 г.

- Образовать рабочую группу по проверке санитарного состояния и благоустройства на 2019 год и утвердить её состав согласно Приложению 2.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Журавского сельского поселения    Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области.

Глава Журавского

сельского поселения                                      А.С. Гугучкин

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Благоустройство территорий |  |  |
| 1.1. | Организация проведения месячника по благоустройству | с 15 апреля по 15 мая 2019 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.2. | Обеспечение проведения заседаний комиссии по благоустройству для подведения итогов проведенных работ по благоустройству и санитарному содержанию территории | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 1.3. | Проведение уборки территорий поселения, улиц, дворов, парка и других объектов внешнего благоустройства от наносного грунта, веток, листвы, мусора | с апреля по май 2019 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.4. | Проведение покраски и побелки малых архитектурных форм, фасадов зданий, ограждений и заборов, а также проведение работ по восстановлению нарушенного благоустройства дорог | с мая по сентябрь 2019 г. | Администрация сельского поселения |
| 1.5. | Организация с привлечением населения и неработающих граждан по направлению органов службы занятости в рамках реализации программ "Организация общественных работ", "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" работ по благоустройству санитарному содержанию территорий. | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 1.6. | Оказание помощи инвалидам, одиноко проживающим гражданам на территории поселения в части уборки придомовых территорий | Весь период | Администрация сельского поселения |
| 1.7. | Проведение посадки деревьев, кустарников, цветов в местах общего пользования | апрель-май 2019 г. | Администрация сельского поселения |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  главы

Журавского сельского поселения

от 05 апреля 2019 г. № 29

(Приложение 1)

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Журавского сельского поселения    Еланского муниципального района Волгоградской области на 2019 г.

| 1.8. | Обеспечение участия учащихся МБОУ «Журавская СШ» в общественно значимых работах на территории поселений | Весь период | Администрация сельского поселения МБОУ «Журавская СШ» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Обустройство памятника, (проведение уборки, покраски, озеленений, организация цветников) | с апреля по сентябрь 2019 г. | Администрация сельского поселения МБОУ «Журавская СШ» |
| 1.10. | Привлечение ТОСов к участию в мероприятиях по благоустройству в части озеленения и наведения должного санитарного порядка придомовых территорий | Весь период | Администрация сельского поселения, ТОСы |
| 1.11. | Проведение конкурсов "Лучший дом", "Лучшая улица", "Лучший двор", "Образцовое подворье" | с сентября по октябрь 2019 г. | Администрация сельского поселения |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  главы Журавского

сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

от  05 апреля 2019 г. № 29  (Приложение 2)

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по проверке санитарного состояния и благоустройства на 2019 год

Гугучкин Александр

Сергеевич-                                           глава Журавского сельского поселения

Попова Ольга Васильевна                     ведущий специалист администрации

Сельского поселения

Говорков Григорий

Иванович-                                                        ответственный за электрохозяйство

Корабельникова Оксана Александровна                               специалист 2 категории

администрации сельского поселения

Балавас Елена

Вячеславовна -                      директор МБОУ «Журавская СШ»    (по согласованию)